## Slide 1: Жизненный цикл ПО. Понятие ЖЦ ПО. Основные этапы ЖЦ ПО.
Sit Dolor Amet

## Slide 2: Определение жизненного цикла ПО. Модель ЖЦ
ЖЦ ПО определяется как период времени, который начинается с момента принятия решения о необходимости создания ПО и заканчивается в момент его полного изъятия из эксплуатации.
Модель жизненного цикла - это структура, определяющая последовательность выполнения и взаимосвязи процессов, действий и задач на протяжении ЖЦ.

## Slide 3: Основные процессы ЖЦ
Приобретение - определяет действия предприятия-покупателя, которое приобретает программный продукт
Разработка - определяет действия предприятия-разработчика, которое разрабатывает принцип построения программного обеспечения и программный продукт.
Эксплуатация - определяет действия персонала эксплуатации, который обеспечивает обслуживание вычислительной системы в процессе еѐ функционирования в интересах пользователей.
Поставка - определяет действия предприятия-поставщика, которое снабжает покупателя программным продуктом.
Сопровождение - определяет действия персонала сопровождения, который обеспечивает инсталляцию и удаление программного продукта, его сопровождение, что представляет собой поддержку текущего состояния и функциональную пригодность, а также действия по управлению модификациями.

## Slide 4: Вспомогательные процессы ЖЦ
Документирование - определяет действия для записи результатов выполнения какого-либо из процессов жизненного цикла.
Обеспечение качества - определяет действия для объективной гарантии, что программный продукт и процессы жизненного цикла соответствуют определѐнным требованиям к ним и придерживаются установленных замыслов.
Аттестация - определяет действия (покупателя, поставщика, независимой стороны) для подтверждения качества программного продукта по общепринятой или официальной процедуре.
Проверка - Определяет деятельность для определения соответствия с требованиями, замыслами и контрактом.
Управление конфигурацией - определяет действия по управлению конфигурацией.
Верификация - определяет действия (для покупателя, поставщика, независимой стороны) для верификации программного продукта с различной глубиной зависимости от проекта программного обеспечения.
Совместная оценка - определяет действия для оценки состояния и результатов чего-нибудь в программном продукте или проекте программного обеспечения.
Решение проблем - определяет процесс анализа и устранения проблем (включая несоответствия), какова бы ни была их природа или источник, которые были обнаружены на протяжении разработки, эксплуатации, сопровождения или других процессов жизненного цикла.

## Slide 5: Основные модели ЖЦ. Каскадная модель
Каскадная модель – разбивает процесс ЖЦ на пять этапов, выполняемых последовательно, один за другим. Выделяют этапы модели:
Анализ
Проектирование
Реализация
Внедрение
Сопровождение

## Slide 6: Основные модели ЖЦ. Спиральная модель.
Спиральная модель так же определяет пять этапов, которые могут, при необходимости, повторяться на протяжении всего ЖЦ ПО
Определение требований
Анализ
Проектирование
Реализация и тестирование
Интеграция

## Slide 7: Дополнительные модели ЖЦ
Выделяют несколько дополнительных моделец жизненного цикла программного обеспечения.
RAD Model (или rapid application development model / быстрая разработка приложений)
Agile Model (гибкая методология разработки)
Iterative Model (итеративная или итерационная модель
Spiral Model (спиральная модель)

## Slide 8: RAD Model
Модель быстрой разработки приложений включает следующие фазы:
Бизнес-моделирование: определение списка информационных потоков между различными подразделениями.
Моделирование данных: информация, собранная на предыдущем этапе, используется для определения объектов и иных сущностей, необходимых для циркуляции информации.
Моделирование процесса: информационные потоки связывают объекты для достижения целей разработки.
Сборка приложения: используются средства автоматической сборки для преобразования моделей системы автоматического проектирования в код.
Тестирование: тестируются новые компоненты и интерфейсы.

## Slide 9: Agile Model (гибкая методология)
В «гибкой» методологии разработки после каждой итерации заказчик может наблюдать результат и понимать, удовлетворяет он его или нет. Это одно из преимуществ гибкой модели. К ее недостаткам относят то, что из-за отсутствия конкретных формулировок результатов сложно оценить трудозатраты и стоимость, требуемые на разработку.
Методология включает в себя:
Планирование
Разработку
Тестирование
Демонстрацию

## Slide 10: «Iterative Model» (итеративная или итерационная модель)
Итерационная модель жизненного цикла не требует для начала полной спецификации требований. Вместо этого, создание начинается с реализации части функционала, становящейся базой для определения дальнейших требований. Этот процесс повторяется. Версия может быть неидеальна, главное, чтобы она работала. Понимая конечную цель, мы стремимся к ней так, чтобы каждый шаг был результативен, а каждая версия — работоспособна.
Примером итерационной разработки может служить распознавание голоса. Первые исследования и подготовка научного аппарата начались давно, в начале — в мыслях, затем — на бумаге. С каждой новой итерацией качество распознавания улучшалось. Тем не менее, идеальное распознавание еще не достигнуто, следовательно, задача еще не решена полностью.

## Slide 11: «Spiral Model» (спиральная модель)
«Спиральная модель» похожа на инкрементную, но с акцентом на анализ рисков. Она хорошо работает для решения критически важных бизнес-задач, когда неудача несовместима с деятельностью компании, в условиях выпуска новых продуктовых линеек, при необходимости научных исследований и практической апробации.
Спиральная модель предполагает 4 этапа для каждого витка:
Планирование
Анализ рисков
Конструирование
Оценка результата и при удовлетворительном качестве переход к новому витку.